УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

Пономаревской ООШ

_____________  А.И.Лактионов

05.04.2017 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

МБОУ ПОНОМАРЕВСКАЯ ООШ

к 2017 – 2018 учебному году.

| № | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопожарные и электротехнические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктажа учащихся школы по правилам пожарной безопасности | Лактионов А.И.. Классные руководители | До 05.09.2017г. |
| 2. | Проверка состояния электросетей, розеток, светильников, выключателей. | Лактионов А.И. | До 31.07.2017г. |
| 3. | Проверка состояния электроприборов в учебных кабинетах, станков и оборудования в учебных мастерских. | Лактионов А.И. | До 31.07.2017г. |
| 4. | Провести проверку и испытания средств защиты и электроинструмента в электротехнической лаборатории. | Лактионов А.И.. | До 01.09.2017г. |
| 5. | Установка знаков электрической опасности | Лактионов А.И. | До 01.09.2016г. |
| 6. | Испытания системы электроснабжения школы, мастерской, котельной и оборудования на сопротивление изоляции и заземления. | Лактионов А.И. | До 01.09.2017г. |
| 7. | Проверка и зарядка огнетушителей, изготовление стендов и уголков по пожарной безопасности и электробезопасности. | Лактионов А.И. | До 01.09.2017г. |
| 8. | Инструктаж и присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу школы с занесением в журнал установленной формы. | Лактионов А.И.. | До 27.08.2017г. |
| Санитарно-гигиенические и ремонтно-строительные мероприятия |  |  |  |
| 9. | Совершенствование материально-технической базы школы: - полная ревизия и необходимый ремонт систем канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции; - косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций, пищеблока, подсобных помещений; - ремонт кровли школы, - | Лактионов А.И. | До 01.08.2017г. |
| 10. | Оснащение школы новыми учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивным инвентарем. | Лактионов А.И. | До 01.08.2016г. |
| 11. | Проведение мероприятий по улучшению питьевого режима в школе: - оборудование фильтров на питьевые фонтанчики; - формирование запаса бутилированной воды на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. | Лактионов А.И. | До 01.09.2016г. |
| 12. | Проведение мероприятий по улучшению освещенности в школе: - естественной: очистка и мытьё стёкол, обрезка деревьев - искусственной: очистка от пыли светильников, замена светильников. | Классные руководители | До 01.08.2016г. |
| 13. | Проведение работ по приведению школьной мебели в соответствие с росто-возрастыми данными учащихся. | Федоров О.Г. | До 01.08.2017г. |
| 14. | Совершенствование материально-технической базы школьной столовой: - приобретение посуды, кухонных принадлежностей | Лактионов А.И. | До 30.08.2017г. . |
| 15. | Проведение необходимых мероприятий по улучшению условий обучения в компьютерном классе в соответствии с СанПиН - расстановка мебели и компьютерного оборудования; - приобретение солнцезащитного материала для окон. | Карслиева Е.Н.. Шивинская О.Г. | До 01.09.2017г. |
| 17. | Заключение договоров с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности: - на вывоз ТБО; - проведение дератизационных и дезинфекционных мероприятий. | Лактионов А.И. | До 30.08.2017г. |
| 18. | Оснащение медицинскими аптечками кабинетов ОБЖ, физики, химии, учебных мастерских и спортивного зала. | Лактионов А.И. | До 01.09.2017г. |
| 19. | Согласование режима учебных занятий, расписания уроков в ТО У Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах. | Лактионов А.И. | До 01.09.2017г. |
| 20. | Прохождение в полном объёме периодических медицинских осмотров, курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе гигиенического обучения работников школы. | Лактионов А.И. | До 20.08.2017г. |
| Мероприятия по подготовке теплового хозяйства школы |  |  |  |
| 21. | Промывка системы теплопотребления водопроводной водой до полного осветления. | Лактионов А.И.. | До 01.08.2017г. |
| 22. | Проведение гидравлической опрессовки системы теплопотребления, котлов, трубопроводов и запорной арматуры давлением Р=1,25 рабочего в течение 10 мин | Лактионов А.И.. | До 01.08.2017г. |
| 23. | Провести госповерку контрольно-измерительных приборов, испытания предохранительного клапана. | Лактионов А.И.. | До 01.08.2017г. |
| 24. | Провести косметический ремонт здания котельной: побелка, покраска, утепление дверных и оконных блоков. | Лактионов А.И.. | До 01.08.2017г. |
| 25. | Проверка герметизации прохода теплопроводов через фундаменты. | Лактионов А.И. | До 01.08.2017г. |
| 26. | Проведение проверки знаний и аттестацию операторов котельных. | Лактионов А.И. | До 15.10.2017г. |